# Cartada Viva — Pendências Editoriais

Documento 9 de 9 · Pacote de Entrega ao Programador · 10/09/2026

Este documento separa o que ainda depende de produção de conteúdo ou aprovação de Magaly Abreu, para que o programador possa construir a ESTRUTURA do sistema desde já, sem esperar o conteúdo final.

## Pode ser construído agora (não depende de conteúdo)

- Toda a arquitetura técnica (cadastro, consentimentos, pontuação configurável, painel administrativo, sistema de conteúdo editável).

- Toda a lógica de passagem entre games e trimestres.

- Toda a lógica de pausa/retorno sem punição.

- Sistema de importação/exportação de conteúdo por planilha.

- Estrutura de privacidade e permissões de acesso.

## Depende de conteúdo ou aprovação de Magaly Abreu (pendente)

- Conteúdo definitivo de cada cartada dos Games 2 e 3 do Primeiro Trimestre (a Matriz de 63 Dias traz o Game 1 como primeira versão para revisão; Games 2 e 3 estão apenas com estrutura de colunas, sem conteúdo).

- Revisão do conteúdo do Game 1 contra os arquivos originais da Turma Piloto (ainda não comparados linha a linha).

- Conteúdo dos Trimestres 2, 3 e 4 (Governar-se/Trinca, Sustentar-se Junto/Full House, Autoria/Royal Flush) — inexistente ainda, a ser produzido depois do Primeiro Trimestre estar validado.

- Calendário exato de intervalos entre os 12 games do ano — configurável no sistema, mas os valores específicos ainda não foram decididos.

- Nomes da rede de profissionais de referência para encaminhamento clínico (mencionado como pendência também na governança do Método).

- Textos finais de onboarding, boas-vindas e mensagens de tom da fundadora — ainda não gravados/escritos em versão final.

- Critérios exatos de quando o sistema deve gerar alerta de ausência prolongada para a facilitadora (quantos dias, que tipo de sinal).

## Recomendação

O programador pode iniciar a construção da estrutura técnica completa usando o conteúdo do Game 1 (Matriz de 63 Dias, Documento 3) como dado de teste/preenchimento, com a ressalva expressa de que esse conteúdo específico ainda não é definitivo.